SABIA.INFO

Tu cuerpo te dice.

Evaluación Crítica

Análisis de riesgos, propuestas de mejora, performance y optimización

DOC 6 / 7  —  Marzo 2026

# 1. Evaluación crítica del modelo

## 1.1 Lo que funciona — validado con evidencia

| Elemento | Evidencia | Fuerza |
| --- | --- | --- |
| Formato interactivo sin competidor | Ningún sitio en español tiene cuerpo SVG + lectura personalizada | Alta |
| Demanda real de keywords | SanateySana: 350 búsquedas/mes 'diccionario emocional' — CPC $0 | Alta |
| Competidor en caída | SanateySana: -56% tráfico en 4 meses (8K→3.5K) | Alta |
| Costo operativo mínimo | $10/año verificado — stack 100% en tiers gratuitos | Alta |
| Viralidad WhatsApp en nicho | Tests de chakras y personalidad se comparten masivamente | Media-Alta |
| Stripe sin cuenta de usuario | Guest checkout probado — máxima conversión móvil | Alta |

## 1.2 Riesgos reales — con mitigación específica

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Google HCU penaliza contenido IA masivo | Media | Alto | Autoría visible (SabiaSavia) + revisión humana obligatoria + E-E-A-T page |
| IAs responden directamente sin clic | Alta | Medio | llms.txt + formato interactivo que IAs no pueden replicar + WhatsApp como canal principal |
| Competidor grande copia la interfaz | Baja-Media | Medio | Datos de comportamiento acumulados son inimitables + comunidad Las Sabias ya establecida |
| Gemini elimina tier gratuito | Baja | Medio | Rotación a Groq (también free) + contenido MDX ya generado sigue funcionando |
| Calidad IA inconsistente | Alta | Alto | Revisión humana 3/semana obligatoria + prompt estructurado + validación schema |
| Responsabilidad médica | Baja con disclaimer | Muy alto sin él | Disclaimer en 3 puntos + nunca usar palabras: cura, trata, diagnóstica |

# 2. Propuestas de mejora — fase 2

## 2.1 Quick wins — semana 4+

- Modo voz: ElevenLabs TTS free tier lee la lectura en voz alta — diferencial total, nadie en el nicho lo tiene

- Mapa colectivo semanal: 'Esta semana en Colombia la zona más consultada es...' — contenido viral generado por los propios datos

- Página /terapias con 20 entradas de terapias holísticas — cada una con link afiliado al libro de referencia

- Quora ES: responder 5 preguntas/semana sobre síntomas emocionales — tráfico permanente e indexado

## 2.2 Mejoras de conversión — mes 3+

- A/B test del precio del unlock: $2.50 vs $3 vs $4 — datos reales de Stripe determinan el óptimo

- Posición del UnlockCTA: probar aparición a los 2s vs 5s vs al hacer scroll vs al terminar la lectura

- Texto del botón de donación: 'Apoya SABIA' vs 'Invita un café' vs '¿Te fue útil?' — impacto significativo en conversión

- OG image A/B: con nombre de emoción raíz vs con zona corporal — cuál genera más CTR en WhatsApp

# 3. Performance y optimización técnica

| Métrica objetivo | Target | Herramienta | Estrategia |
| --- | --- | --- | --- |
| Lighthouse Performance | ≥ 95 móvil | Chrome DevTools | SSG + self-hosted fonts + no scripts externos |
| First Contentful Paint | < 1.0s | PageSpeed Insights | Static HTML pre-rendered, sin JS inicial |
| Time to Interactive | < 2.5s | PageSpeed Insights | Lazy load del SVG + no blocking scripts |
| Core Web Vitals — LCP | < 2.5s | Search Console | Hero text (no imagen) como LCP element |
| Core Web Vitals — CLS | < 0.1 | Search Console | Reservar espacio para ReadingCard antes de cargar |
| Bundle size JS | < 80KB gzipped | Next.js bundle analyzer | Code splitting por ruta + no librerías pesadas |

# 4. KPIs del proyecto — métricas de éxito

| KPI | Mes 1 | Mes 3 | Mes 6 | Mes 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Visitantes únicos/mes | 500 | 3.000 | 10.000 | 30.000+ |
| Lecturas completadas | 200 | 1.500 | 6.000 | 20.000+ |
| Conversión unlock (%) | 0.5% | 2% | 3% | 4%+ |
| Ingreso unlock/mes | $7 | $180 | $900 | $3.600+ |
| Donaciones/mes | $0 | $50 | $200 | $500+ |
| Combinaciones publicadas | 20 | 90 | 150 | 250+ |
| Keywords posición 1–10 | 0 | 10 | 40 | 100+ |
| Terapeutas embajadores | 0 | 5 | 15 | 40+ |

Documento 6 de 7 — SABIA.INFO Project Suite