BálsamoEmocional tucuerpohabla.com RESUMEN EJECUTIVO · DECISIONES · PLAN OPERATIVO Versión 1.0 · Marzo 2026 · Confidencial

1. Resumen Ejecutivo

BálsamoEmocional (dominio: tucuerpohabla.com) es una herramienta interactiva de consulta holística que usa el cuerpo humano como interfaz. El usuario selecciona una zona corporal, elige el contexto emocional, y recibe una lectura narrativa personalizada que integra biodescodificación, medicina sinergética, biorreprogramación y sabiduría ancestral. El sitio es de libre acceso, se financia por unlocks de profundidad ($3–5), donaciones voluntarias y afiliados editoriales. Costo operativo: $10–15 por año.

| Ficha del proyecto |  |
| --- | --- |
| Nombre de marca | BálsamoEmocional |
| Dominio operativo | tucuerpohabla.com (.com disponible) |
| Categoría | Herramienta interactiva · salud integrativa |
| Idioma inicial | Español · expansión multilenguaje en fase 2 |
| Mercados objetivo | Argentina 27% · España 21% · Colombia 16% · México 13% · Chile 9% |
| Modelo de ingreso | Unlock de lectura profunda + donación voluntaria + afiliados editoriales |
| Costo total | ~$12/año (solo dominio) · infraestructura $0 |
| Inversión de tiempo | Setup: 2–3 semanas · Mantenimiento: 1h/semana |
| Retorno esperado | $650–1.450/mes al mes 7–12 · $2.500+/mes año 2 |

2. Contexto Competitivo · Datos Validados

Análisis de SanateySana.com — referente del nicho — con datos reales de tráfico orgánico:

| Benchmark: SanateySana.com |  |
| --- | --- |
| Tráfico orgánico | 3.500 visitas/mes · cayendo 56% (dic→mar) |
| Valor del tráfico | $1.100/mes |
| Keywords top 10 | 12 keywords — cobertura mínima |
| Keyword #1 | "diccionario emocional" · 350 búsquedas/mes · pos. 1 |
| Keyword #2 | "biodescodificacion pdf" · 210 búsquedas/mes · pos. 1 |
| Keyword #3 | "significado emocional enfermedades" · 20/mes · pos. 1 |
| CPC promedio | $0.00–$0.17 · nadie monetiza con publicidad |
| 358 keywords en pos 71+ | Tráfico invisible — oportunidad de captura directa |
| Formato | Artículo estático · sin interactividad · sin experiencia |
| Distribución | Solo SEO · sin WhatsApp · sin distribución activa |

VENTANA ABIERTA: El líder está en caída libre. El mercado no cae — el sitio falla. Hay 3.500+ usuarios/mes buscando una alternativa que no existe todavía.

3. Decisiones Detalladas y Justificadas

3.1 Producto: herramienta interactiva vs artículo estático

Decisión: herramienta interactiva como producto principal.

| Tiempo en sitio | Artículo: 90s ¦ Herramienta: 4–8 min |
| --- | --- |
| Tasa de retorno | Artículo: 5% ¦ Herramienta: 30–40% |
| Viralidad WhatsApp | Artículo: rara ¦ Herramienta: "mira lo que me salió" |
| Replicabilidad | Artículo: copiable en horas ¦ Herramienta: los datos no se copian |
| Paywall natural | Artículo: bloquea contenido (daña SEO) ¦ Herramienta: amplía experiencia |
| SEO | Cada combinación zona+contexto = URL indexable individual |

3.2 Nombre: BálsamoEmocional + tucuerpohabla.com

Decisión: estrategia híbrida — dos roles distintos.

| tucuerpohabla.com | Dominio operativo · SEO semántico · funciona solo en WhatsApp |
| --- | --- |
| BálsamoEmocional | Nombre de marca · memorable · esotérico · diferencial único |
| YourBodySpeaks | Versión EN natural — multiidioma sin traducción forzada |
| Disponibilidad dominios | Ambos disponibles · sin competidor activo en español |
| Justificación híbrida | URL que la gente busca + marca que la gente recuerda |

3.3 Stack tecnológico: $0 operativo

Decisión: usar infraestructura ya disponible sin costo adicional.

| Hosting + deploy | Vercel — ya disponible · gratis · OG dinámico incluido |
| --- | --- |
| Base de datos | Supabase — ya disponible · historial · métricas · usuarios |
| Código + automatización | GitHub + GitHub Actions — ya disponible · 2000 min/mes gratis |
| Pagos | Stripe + PayPal — ya disponibles · unlock + donaciones |
| Framework | Next.js — SSR para SEO individual por combinación |
| IA generativa | Gemini API — 1500 req/día gratis · rotación con Groq/Mistral |
| Audio lecturas | ElevenLabs — 10.000 chars/mes gratis · modo voz diferencial |
| Email seguimiento | Brevo — 300 emails/día gratis · retorno a los 7 días |
| Analytics | Plausible Community Edition — $0 · respeta privacidad |
| SEO técnico | IndexNow + Search Console + llms.txt — $0 · indexación automática |
| Costo total | ~$12/año únicamente el dominio |

3.4 Monetización: 3 fuentes alineadas con la misión

Decisión: sin afiliados de terceros intrusivos, sin publicidad, sin paywall de bloqueo.

| Fuente 1 · Unlock | $3–5 por lectura extendida con protocolo + audio · Stripe · activa día 1 |
| --- | --- |
| Fuente 2 · Donación | Ko-fi / PayPal · botón post-resultado · estado de gratitud = 2–5% conversión |
| Fuente 3 · Afiliados | Solo en el resultado: si recomienda EFT → link al libro de referencia |
| Lo que se excluye | AdSense · marketplace · suscripción obligatoria · paywall de contenido |
| Proyección mes 7–12 | $650–$1.450/mes neto con 500–1.000 usuarios/día |
| Proyección año 2+ | $2.500+/mes con 2.000+ usuarios/día y 90 combinaciones |

3.5 Distribución: WhatsApp primero, Google segundo

Decisión: diseñar para ser compartible antes que para ser indexado.

| Canal 1 · WhatsApp | Tarjeta PNG descargable + botón con texto preescrito · día 1 |
| --- | --- |
| Canal 2 · OG dinámica | Preview personalizada por combinación en cualquier chat · día 1 |
| Canal 3 · Google SEO | URL única por combinación · schema markup · cola larga |
| Canal 4 · IA search | llms.txt · ser citado por ChatGPT, Gemini, Perplexity |
| Seed inicial | 10 grupos WhatsApp/Facebook de bienestar AR+CO+ES · semana 3 |
| Embajadores | 10 terapeutas con 100 clientes c/u = 1.000 usuarios orgánicos |
| Reddit / Quora ES | Respuestas con profundidad real + herramienta al final · SEO permanente |
| TikTok (opcional) | Video de pantalla "yo probé esto" · sin aparecer en cámara |

4. Límites del Sistema

Lo que el sistema hace y lo que deliberadamente no hace:

| DENTRO DEL ALCANCE Consulta emocional-holística de síntomas Biodescodificación, biorreprogramación, TCM Lectura narrativa personalizada por combinación Protocolo de microterapia inmediata Historial personal y mapa corporal Distribución viral por WhatsApp Contenido libre con unlock de profundidad | FUERA DEL ALCANCE Diagnóstico médico de ningún tipo Reemplazo de atención profesional Marketplace de terapeutas (fase 1) Redes sociales como canal principal Publicidad display o AdSense Suscripción obligatoria Contenido pagado o patrocinado editorial |
| --- | --- |

4.1 Límites técnicos operativos

| Combinaciones fase 1 | 20 (escritas manualmente) · expandir solo con datos que validen |
| --- | --- |
| Combinaciones fase 2 | 90 máximo · 15 zonas × 6 contextos |
| IA generativa | Genera borrador · humano revisa siempre antes de publicar |
| Tier gratuito IA | Rotar entre Gemini + Groq + Mistral si alguno se agota |
| Disclaimer obligatorio | Visible antes del resultado, en el resultado y en el footer |
| Datos de usuario | Mínimos: email opcional + historial de consultas · sin datos sensibles |
| Tiempo de mantenimiento | 1h/semana máximo en régimen de crucero · 3–5h/semana en setup |

5. Objetivos Operativos

5.1 Objetivos de validación — primeras 2 semanas post-lanzamiento

| OBJ-V1 | Al menos 10 shares orgánicos en WhatsApp en las primeras 72 horas |
| --- | --- |
| OBJ-V2 | Al menos 1 unlock de Stripe ($3–5) en los primeros 14 días |
| OBJ-V3 | Al menos 100 usuarios únicos en la primera semana |
| OBJ-V4 | Tiempo promedio en sitio > 3 minutos |
| Acción si no se cumple | Revisar texto de las lecturas — NO cambiar la arquitectura |

5.2 Objetivos de crecimiento — mes 1 a 6

| OBJ-C1 · Mes 1 | 200–500 usuarios/día · 20 combinaciones activas · Stripe funcionando |
| --- | --- |
| OBJ-C2 · Mes 2 | Pipeline IA activo · 40 combinaciones · primera guía PDF en Gumroad |
| OBJ-C3 · Mes 3 | 1.000 usuarios/día · Search Console con datos reales · ajuste de keywords |
| OBJ-C4 · Mes 4 | $200–400/mes de ingreso combinado · email list con 500 suscriptores |
| OBJ-C5 · Mes 5 | 60 combinaciones · primeras citas en Perplexity o ChatGPT |
| OBJ-C6 · Mes 6 | 90 combinaciones completas · $650–900/mes · sistema en piloto automático |

5.3 Objetivos de madurez — mes 7 a 24

| OBJ-M1 · Mes 7–12 | $1.000–1.500/mes estable · audio en lecturas · mapa colectivo activo |
| --- | --- |
| OBJ-M2 · Año 2 | $2.500+/mes · versión EN lanzada · newsletter paga opcional |
| OBJ-M3 · Año 2+ | API de datos licenciada a apps/clínicas · contenido en 3 idiomas |

6. Plan de Build · Filosofía Kaizen

Una sola palanca por semana. Cada ciclo mejora el sistema con el menor esfuerzo posible. Nunca se construye la fase siguiente antes de que la anterior genere señal.

| Cronograma de ejecución |  |
| --- | --- |
| Semana 1 | Dominio + Next.js en Vercel + cuerpo SVG interactivo + 20 lecturas escritas manualmente |
| Semana 2 | Tarjeta PNG descargable + botón WhatsApp preescrito + OG dinámica por combinación |
| Semana 3 | Stripe unlock + Supabase historial básico + Ko-fi donación + disclaimer prominente |
| Semana 4 | Search Console + IndexNow + llms.txt + Brevo email + seed en 10 grupos |
| Mes 2 | Pipeline Gemini API + GitHub Actions · 40 combinaciones · curación 3/semana |
| Mes 3 | Analizar Supabase · ajustar lecturas top · primera guía PDF en Gumroad |
| Mes 4–6 | Escalar a 90 combinaciones · ElevenLabs audio · mapa colectivo · afiliados editoriales |
| Mes 7+ | Piloto automático · 1h/semana · loop kaizen: datos → mejora mínima → datos |

6.1 Loop kaizen semanal en régimen de crucero

| Lunes · 15 min | Revisar Supabase: ¿qué combinación tuvo más uso esta semana? |
| --- | --- |
| Miércoles · 15 min | Mejorar el texto de esa combinación específica |
| Viernes · 30 min | Agregar 2–3 combinaciones nuevas guiadas por los datos |
| Resto de la semana | Sistema autónomo: pipeline genera, Vercel despliega, Stripe cobra |

7. Keywords Semilla Validadas por Datos Reales

Basadas en el análisis de tráfico de SanateySana + oportunidades de cola larga sin explotar:

| PRIORIDAD ALTA — Semana 1 |  |
| --- | --- |
| significado emocional rodilla | Competencia baja · zona top en herramienta |
| dolor espalda origen emocional | Alta búsqueda · primer resultado de la herramienta |
| biodescodificacion garganta | Argentina · 200+/mes · ellos débiles en esto |
| dolor pecho significado emocional | Alta intención · resultado impactante |
| PRIORIDAD MEDIA — Mes 1 |  |
| biodescodificacion higado | TCM ira · alta búsqueda en AR+ES |
| biorreprogramacion ansiedad | Nicho emergente · casi sin contenido interactivo |
| origen emocional migrana | Muy buscado · resultado claro en la herramienta |
| biodescodificacion tiroides | AR+ES · búsqueda constante · ellos sin profundidad |
| CAPTURA DIRECTA del competidor |  |
| diccionario emocional | 350/mes · pos 1 ellos · superarlos con herramienta |
| biodescodificacion pdf gratis | 210/mes · ofrecer descargable + experiencia interactiva |
| diccionario emocional pdf | 60/mes · nuestra guía PDF en Gumroad lo captura |

8. DOFA Ejecutiva

| F FORTALEZAS • Infraestructura completa ya disponible ($0 costo) • Conocimiento holístico real del fundador como diferencial • Formato interactivo único en el nicho en español • Distribución WhatsApp sin dependencia de algoritmos • Monetización desde el día 1 sin esperar escala • Costo operativo $12/año · margen 99% | O OPORTUNIDADES • Competidor principal cayendo 56% en tráfico • CPC $0 en todas las keywords — nadie monetiza • Nicho biorreprogramación emergente sin contenido interactivo • IA search (Perplexity, ChatGPT) cita fuentes estructuradas • Mercado hispanohablante (AR+ES+CO+MX) subatendido • Primero en escalar = autoridad imposible de alcanzar |
| --- | --- |
| D DEBILIDADES • SEO tarda 3–6 meses en posicionar • Las 20 lecturas iniciales requieren escritura manual • Tiers gratuitos de IA tienen límites de uso diario • Sin marca personal visible: menor confianza inicial • Calidad de IA sin revisión es insuficiente para salud | A AMENAZAS • Google HCU penaliza contenido IA masivo sin autoría • ChatGPT responde preguntas directamente (reduce clics) • Cambios en políticas de afiliados (Amazon, Hotmart) • Competidor con más recursos puede replicar la interfaz • Eliminación de tiers gratuitos en APIs de IA |

9. Principios Rectores del Sistema

| 8 principios no negociables |  |
| --- | --- |
| Primer principio | Una combinación = un activo permanente que no se deprecia |
| Kaizen | Una sola mejora pequeña por semana, guiada por datos reales |
| Antifragilidad | 3 canales de tráfico + 3 fuentes de ingreso · ninguno indispensable |
| Cero deuda técnica | No se escala ninguna fase antes de que la anterior genere caja |
| Contenido libre | El sitio no bloquea información · el paywall amplía la experiencia |
| Autoría visible | El fundador firma el sitio · la IA redacta · el humano valida siempre |
| Ética como moat | Sin publicidad · sin agenda comercial · la confianza es el activo real |
| Responsabilidad legal | Disclaimer prominente en cada resultado · complementario, no diagnóstico |

10. Próximo Paso · Acción Inmediata

ACCIÓN 1 — Esta semana: Registrar tucuerpohabla.com ($10–12 en Porkbun o Namecheap) y conectar a Vercel.

ACCIÓN 2 — Esta semana: Diseñar el cuerpo SVG interactivo con las 15 zonas de fase 1 como interfaz principal.

ACCIÓN 3 — Esta semana: Escribir las primeras 20 lecturas narrativas con voz propia. Usar las keywords: rodilla+conflicto, espalda+miedo, garganta+verdad como primer cluster.

CRITERIO DE VALIDACIÓN: Si en 14 días hay 10 shares orgánicos en WhatsApp y 1 unlock pagado, el modelo está validado. Se escala. Si no, se ajusta el contenido — no la arquitectura.

BálsamoEmocional · tucuerpohabla.com · Resumen Ejecutivo v1.0 · Marzo 2026